附件3：

安康市创建省级生态文明建设示范市2020年重点工程项目表

| 体系 | 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 1 | 天然林资源保护工程 | 实施天然林保护二期工程，继续禁止天然林商品性采伐，对工程区内天然林实行全面有效管护，加快宜林荒山荒地造林，积极推进国有林场改革，完善林场职工“五险一金”社会保障体系建设。2020年底前，完成天然林保护工程建设任务155万亩，其中人工造林15万亩，飞播造林90万亩，封山育林50万亩。 | 安康市林业局 |
|  | 2 | 石泉县高标准基本农田建设项目 | 建设规模92800亩，主要内容:通过新建小型拦河坝、临河田坎、灌溉与排水工程、田间道路提高基本农田利用效率。2020年完成:两河镇、迎丰镇、中池镇、喜河镇、后柳镇、池河镇、饶峰镇工程项目。 | 石泉县政府 |
|  | 3 | 水土保持综合 治理工程 | 2020年完成综合治理水土流失面积225k㎡。 | 岚皋县政府 |
|  | 4 | 新一轮退耕还林工程 | 2020年持续退耕还林，完成上级下达的目标任务。 | 平利县政府 |
| 生态经济 | 5 | 苗木花卉 | 围绕林业发展，强化种苗工程，重点打造“月河川道一带多点”苗木花卉产业聚集区，规划期内苗木花卉基地面积达1.8万亩，年育苗面积1000亩以上，争创省级苗木花卉示范县，2020年底前完成任务量50%以上。 | 汉阴县政府 |
|  | 6 | 县产业扶贫建设项目 | 建设拐枣种植基地2万亩，研发拐枣系列产品。建设花椒种植基地2万亩，引进烘干筛选生产线。建设黑黄豆生产基地1万亩，引进加工生产线，开发生物药膳食品。建设良种桑基地1万亩，改造桑园2万亩，建设标准化蚕室3000平方米。建设茶叶生产基地1万亩，改造茶园2万亩，引进加工生产线。在汉阳、漩涡等镇订单发展羊肚菌种植基地1000亩，配套建设大棚、烘干、冷藏设施，以上任务2020年全面完成，并持续巩固提升。 | 汉阴县政府 |
|  | 7 | 石泉即食黄花菜加工项目 | 项目占地面积25亩，建筑面积11200平方米，新建加工车间800平方米、无尘包装车间600平方米，仓储库房1000平方米，气调库1000平方米，晒场6000平方米，综合办公楼1200平方米，生活宿舍区450平方米，产品展示厅150平方米，配套建设水、电、路、气绿化、环保等基础设施，购置黄花菜生产加工相关设备15台(套)，配套建设黄花菜种植基地，以上任务2020年全面完成，并持续巩固提升。 | 石泉县政府 |
|  | 8 | 循环经济和清洁生产建设 | 宁陕县域工业集中区和宁陕“飞地经济”产业园区建设，着力壮大循环经济工业园区。2020年底前完成县域工业集中区投资3000万元，“飞地经济”产业园区投资20000万元。 | 宁陕县政府 |
|  | 9 | 紫阳县富硒魔芋加工体系建设 | 2020年底前开工建设魔芋初制加工厂15个、精深加工厂1个，配套建设基础设施及魔芋产品研发中心；瓦庙、高滩、洄水、毛坝等10个镇发展魔芋种植5万亩。 | 紫阳县政府 |
|  | 10 | 紫阳县擂鼓台国家森林公园建设 | 占地8775亩，主要建设内容: 1、景区建设:土地庙、灵官殿、月老殿、娘娘庙、财神殿、真武庙等21处景点建设及万亩古梯田农业观光综合体: 2、配套设施建设:生态木栈道、护栏、玻璃栈道、龙泉、房车营地、旅游步道、索道缆车、供电设施等其他配套设施。2020年底前完成工程形象进度的60%以上。 | 紫阳县政府 |
|  | 11 | 南宫山5A景区 | 2020年底前建设完成客运索道，步道升级改造和游览线路优化，停车场扩容，大雄宝殿建成投用。 | 岚皋县政府 |
|  | 12 | 岚皋县富硒产业园（扶贫搬迁就业产业园）建设项目 | 新建猕猴桃和茶叶种植基地8000亩、 5万亩。2020年完成一期建设加工车间、分拣车间、气调库、宿办楼，配套建设给排水、道路、绿化亮化等附设属工程及二期建设任务量50%以上。 | 岚皋县政府 |
|  | 13 | 畜禽生产污水无害化处理 | 在养殖场区建立污水、污物处理设施，实施无害化处理，达标排放。 | 岚皋县政府 |
|  | 14 | 秦汉古茶生产线 | 2020年底建设完成茶叶标准化生产厂房3000平方米，秦汉古茶生产线2条，订单生产基地2万亩。 | 平利县政府 |
|  | 15 | 镇坪县标准化规模养殖场排污处理建设项目 | 2020年底完成全县30个标准化规模养殖场建粪污三级沉淀池、干粪发酵大棚和死猪无害化处理池。 | 镇坪县政府 |
|  | 16 | 生态养殖项目 | 2020年底前全县完成5万亩特色无公害水产项目、100 万羽以上特种禽生态养殖。 | 旬阳县政府 |
|  | 17 | 现代农业提质增效工程 | 2020年底前完成10万亩优质烟叶、7万亩魔芋、1 万亩设施蔬菜、5万亩特色中药材、5万亩红薯、10万亩特色无公害水产、60万亩油桐等十大基地建设。 | 旬阳县政府 |
|  | 18 | 汉江白河水电站建设 | 2020年底前汉江白河水电站水能源开发利用项目全面启动建设。 | 白河县政府 |
|  | 19 | 白河县特种养殖基地建设 | 2020年底全面建设完成梅花鹿、野猪、孔雀、元宝鸡、鸵鸟、火鸡等特种养殖基地。 | 白河县政府 |
|  | 20 | 重点企业清洁生产和节能审查工作 | 开展对陕西鑫源矿业有限公司进行省级强制清洁生产。 | 旬阳县政府 |
| 生态环境 | 21 | 龙须沟生态清洁型小流域 | 2020年底前完成综合治理面积6.5km²,生态修复面积3.5km²。 | 汉滨区政府 |
|  | 22 | 月河、黄洋河、吉河等河流生态修复保护 | 全面完成污染综合整治、水源涵养及库区水土流失治理、水资源配置工程、景观生态建设、生物工程、生态岸线建设工程、水污染防治与水质、河道疏浚工程、水生生物生境保护与修复专项整治工作。 | 汉滨区政府 |
|  | 23 | 安康市机动车遥感监测设施及安装和遥感监测平台建设项目 | 2020年底前建成省市界高速卡口建设3套固定式遥感监测设施，利用南水北调应急处置平台建设遥感监测平台。 | 安康市生态环境局 |
|  | 24 | 土壤污染治理与修复工程 | 实施污染工业企业、工矿废弃场地、尾矿库等土壤污染治理工程。2020年底前开展实施县域土壤污染治理与修复。 | 汉阴县政府 |
|  | 25 | 县城河道治理及防洪工程 | 2020年底完成县城莲花池上段沿河两岸河堤6400米及河道清淤治理工程。 | 岚皋县政府 |
|  | 26 | 南江河水环境综合整治工程（流域治理） | 2020年底新建清洁流域3个，治理面积50平方公里。 | 镇坪县政府 |
|  | 27 | 南江河水环境综合整治工程（综合整治） | 2020年底前完成南江河水环境安全综合整治。 | 镇坪县政府 |
| 生态生活 | 28 | 节能、节水器具统计 | 开展市场节能、节水器具普及率≥55%指标统计工作，将统计情况报市发改委。 | 安康市市场监管局 |
|  | 29 | 绿色建筑推进工程 | 制定完善绿色建筑相关法规，6月底前出台《安康市绿色建筑行动实施方案》，大力宣传推广建设绿色建筑，扩大绿色工程建筑设计，提高建造和运营的政府补贴力度。 | 安康市住建局 |
|  | 30 | 城镇生态公厕建设 | 2020年底新建、改造城区公厕和集镇生态公厕55个。 | 安康市住建局 |
|  | 31 | 农村改厕项目（旬阳县） | 2020年新建卫生厕所户数1.8万户。 | 旬阳县政府 |
|  | 32 | 农村改厕项目（恒口示范区） | 2020年改造无害化卫生厕所10790户。 | 恒口示范区 |
|  | 33 | 江南再生水厂 建设项目 | 2020年底前建成江南再生水厂：占地123亩，新建土建8万吨/日，设备安装6万吨/日的下沉式再生水厂。 | 安康市住建局 |
|  | 34 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目 | 启动建设建民污水处理厂、安康污泥处理厂、江南和江北污水处理厂提标改造、江北污水处理厂扩能、江南污水处理厂东片区配套管网、江北污水处理厂张岭片区配套管网等工程，完善垃圾收转运设施。中心城市/县城污水处理率达到95%/85%。 | 安康市住建局 |
|  | 35 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（汉阴县） | 集镇污水处理总能力达到21600吨/日，建设管网69.27公里，完成工程项目进度60%以上。 | 汉阴县政府 |
|  | 36 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（石泉县） | 全县建成和在建共14个污水处理项目（11个镇污水处理厂、城西污水提升泵站、县城改扩建工程、县城污水处理B级升A级提标升级工程），总占地面积93.33亩，总污水处理能力近期到2020年3.1万吨/天，远期到2030年3.57万吨/天，概算总投资2.78亿元（包括县城污水厂一期投资6505万元）。目前，已建成投用7个（江南、后柳、池河污水处理厂、曾溪污水处理站、城西污水提升泵站、县城污水处理厂改扩建工程及B升A提标升级工程），在建7个（喜河、熨斗、两河、饶峰、中池、迎丰、云雾山污水处理厂），已建成和在建的污水处理厂处理模式均采用A2/O工艺，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。以上项目在2020年底前完成工作任务的60%以上。 | 石泉县政府 |
|  | 37 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（紫阳县） | 升级改造县城污水处理厂，新建县城江南新区、任河嘴新区、西门河新区和12个集镇污水处理厂及污泥处置设施、新建8处区域性生活垃圾处理厂 (覆盖全县17个镇)，购置垃圾车50辆;新建17座建筑垃圾填埋场。2020年底前完成工作任务的40%以上。 | 紫阳县政府 |
|  | 38 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（岚皋县） | 建设民主镇、佐龙镇、石门镇、大道河镇、堰门镇、蔺河镇、官元镇城镇生活污水处理厂，项目建设内容包括厂区全部土建工程、设备购置和安装工程以及道路、绿化等其他附属工程建设。2020年底前完成工作任务的60%以上。 | 岚皋县政府 |
|  | 39 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（平利县） | 建成平利县广佛镇、老县镇、长安镇、八仙镇污水处理厂项目。 | 平利县政府 |
|  | 40 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（镇坪县） | 2020年底前完成对现有日处理能力为0.5万吨的污水处理设施进行升级改造。项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，年减排COD750吨。 | 镇坪县政府 |
|  | 41 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（旬阳县一） | 旬阳县城污水处理厂提标改造项目、16个集镇和22个移民安置区建设污水处理工程。2020年底前完成工程进度60%以上。 | 旬阳县政府 |
|  | 42 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（旬阳县二） | 包括神河镇、棕溪镇、赤岩镇、段家河镇、构元镇、双河镇、甘溪镇等7镇的污水处理工程。2020年底前完成工程进度60%以上。 | 旬阳县政府 |
|  | 43 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（旬阳县三） | 包括8个集镇（仙河、金寨、红军、赵湾、桐木、麻坪、石门、仁河口）以及47个社区污水处理工程。2020年底前完成工程进度60%以上。 | 旬阳县政府 |
|  | 44 | 城镇生活污水处理及配套管网工程建设项目（白河县） | 启动建设集镇、生态新村污水处理及污水管网等配套设施工程。 | 白河县政府 |
|  | 45 | 安康市垃圾焚烧发电厂 | 2020年底前完成设计总规模2000t/d垃圾焚烧发电厂(一期规模1200t/d)。主要建设内容为综合管理楼、垃圾焚烧发电车间、渗滤液处理站、烟气净化设施、废渣处理站、污染干化处理、在线监测系统等工程。 | 汉滨区政府 |
|  | 46 | 白河县农村安全饮水工程 | 2020年底前完成新建及改造提高各镇安全饮水设施，确保群众饮水安全。 | 白河县政府 |
|  | 47 | 白河县城供水扩容提升 | 2020年底前完成白河县城老旧供水管网进行提升改造。 | 白河县政府 |
|  | 48 | 汉阴县人居环境改造提升项目 | 启动建设无害化日处理30吨生活垃圾的处理设施两座、垃圾中转压缩站20吨/天4座，新增垃圾转运车及垃圾箱，改造县城区垃圾压缩转运站等。实施3万余户旱厕户、无厕户厕所改建。 | 汉阴县政府 |
|  | 49 | 农村环境综合整治工程 | 全面完成对全县12个镇进行环境综合整治。 | 岚皋县政府 |
|  | 50 | 农村综合整治（石泉县） | 完成全县各村污水与垃圾收集处理、土壤生态修复、畜禽污染防治等综合整治。 | 石泉县政府 |
|  | 51 | 农村综合整治（镇坪县） | 完成全县农村污水、垃圾综合治理。 | 镇坪县政府 |
|  | 52 | 美丽乡村建设 | 完成县城道路、电力、饮水、厕所、停车场、垃圾污水处理设施、信息网络等基础设施和公共服务设施建设，加强相关旅游休闲配套设施建设。 | 岚皋县政府 |
|  | 53 | 水源保护工程（岚皋县） | 完成四季河植树、封山育林年度指标任务。 | 岚皋县政府 |
|  | 54 | 水源保护工程（旬阳县） | 启动建设22个饮用水源地保护工程以及污染源清理整治、标识设置及防护隔离工程、环境风险管理等。 | 旬阳县政府 |
|  | 55 | 镇坪县城供水净水厂工程 | 2020年底前完成新建净水厂6座，改造饮用水设施日处理能力1.15 万吨。 | 镇坪县政府 |
|  | 56 | 镇坪县集镇、新社区、移民安置点饮用水净水厂工程 | 2020年底前完成新建净水厂一座，改造饮用水设施日处理能力1.1万吨。 | 镇坪县政府 |
|  | 57 | 新建村镇供水工程 | 2020年底前完成城关镇文彩、新华联村、城关镇白家、曾家、洪石联村、钟宝、金岭、民主联村、牛头店、上竹集镇、华坪、曙坪镇亮垭、马镇联村、曙坪镇桃园、联合村、曙坪镇大树、双坪联村供水工程项目。 | 镇坪县政府 |
|  | 58 | 改造提高村镇供水工程 | 全面完成联合集中安置点30个，集中安置点各建净水厂一 座，消毒设施一套。2020年底前完成工程任务60%以上。 | 镇坪县政府 |
|  | 59 | 镇坪县城雨污分流管网项目 | 2020年底前完成新建雨污分流管网，污水管6000米，污水井200座;雨水管6500米，检查井130座，污水井225座。 | 镇坪县政府 |
|  | 60 | 农村污水管网截流工程 | 启动建设农村污水截流管网80公里，收集井260座工程项目。 | 镇坪县政府 |
|  | 61 | 县城排水管网项目（一） | 2020年底前完成县城向钟宝方向新建排水管网1000米，检查井20座，雨水井35座:县城向上竹方向新建排水管网1200米，检查井24座，雨水井40座；县城向小河村供水源处新建排水管网1000米，检查井20座，雨水井35座。 | 镇坪县政府 |
|  | 62 | 县城排水管网项目（二） | 2020年底前完成新建排水管网3200米，检查井64座，雨水井110座。 | 镇坪县政府 |
|  | 63 | 旬阳县乡村振兴示范镇项目 | 建设美丽集镇，2020年底前完成新修河堤3000米;建设大金河拦水坝，治理集镇防洪防汛山洪沟6条，实施集镇街道美化、亮化、绿化；建设金寨游客接待中心及广场5000平方米；绿化美化30公里金张道路;建设社区移民搬迁安置省级示范小区；改造特色民居1000户；建设金寨镇垃圾、污水处理场；创建县级农业园区10个、市级农业园区4个、省级农业园区2个。建设千米“三治融合”宣传文化长廊。 | 旬阳县政府 |
| 生态制度 | 64 | 推进安康市省级生态文明建设规划落实 | 落实安康市省级生态文明建设示范市规划。 | 安康市生态环境局 |
|  | 65 | 推进省级生态文明建设示范县（区）创建工程 | 落实安康市各县(区)省级生态文明建设示范县规划。 | 各县区政府 |
|  | 66 | 省级生态文明建设示范镇创建工程 | 编制省级生态文明建设示范镇方案，并推进工作落实。 | 各县区政府 |
| 生态文化 | 67 | 环境宣教能力建设 | 完成安康市环境宣教能力标准化建设。 | 安康市生态环境局 |
|  | 68 | 党政领导干部参加生态文明建设培训 | 积极组织安康市党政领导干部参加生态文明专题培训、辅导报告、网络培训等。 | 安康市委组织部 |
|  | 69 | 宁陕县工程项目建设 | 根据宁陕县省级生态文明建设示范县创建规划，制定《宁陕县创建省级生态文明建设示范市2020年重点工程项目表》，按照创建时间节点，有力有序推进。 | 宁陕县政府 |
|  | 70 | 高新区创建工作 | 严格按照陕西省生态文明建设示范村18项指标任务，制定2020年度工作目标，强力推进辖区内49个村的生态文明建设示范村创建工作。 | 高新区管委会 |
|  | 71 | 恒口示范区创建工作 | 制定2020年度工作目标。严格按照陕西省生态文明建设示范镇19项指标任务，抓好恒口镇生态文明建设示范镇创建工作；严格按照陕西省生态文明建设示范村18项指标任务，抓好辖区内80个生态文明建设示范村创建工作。 | 恒口示范区管委会 |
|  | 72 | 瀛湖生态旅游区创建工作 | 严格按照陕西省生态文明建设示范村18项指标任务，制定2020年度工作目标，强力推进辖区内各村的生态文明建设示范村创建工作。 | 瀛湖生态旅游区管委会 |